PRESUPUESTO PRELIMINAR

Generación Documental con Base de Datos y API de Cursos

Versión: Preliminar — No Vinculante

# 1. Datos del Presupuesto

| Cliente | Bea |
| --- | --- |
| Fecha | 19/2/2026 |
| Validez | 30 días desde la fecha de emisión |
| Facturación | Autónomo en España (Eduardo u otro) — facturas con IVA 21 % |

# 2. Alcance Interpretado

Bloque A — Generación Documental desde BD

- La generación documental ya NO recibe lista de alumnos del cliente; se obtiene automáticamente desde la BD mediante courseId.

- Endpoint principal: POST /api/documents/generate-by-course (parámetros: templateId, courseId y opciones de salida).

- Soporte de marcas para datos de alumnos en bloque (orden vertical) y espacios de firma.

- Validaciones de entrada y control de errores.

Bloque B — API de Cursos Externos

- Nueva API para cursos que NO están en la BD (cursos externos al sistema).

- Gestión de sesiones, tutor, alumnos y control de asistencia por sesión.

- Seguridad mediante API key.

- Diseñada para integrarse con el motor de generación documental existente.

# 3. Diseño de Marcas Recomendado (Alumnos)

Se recomienda utilizar marcas estructuradas en lugar de variables sueltas para evitar ambigüedad y facilitar el mantenimiento:

| Marca | Campo |
| --- | --- |
| ${ALUMNOS[].NOMBRE} | Nombre del alumno |
| ${ALUMNOS[].APELLIDOS} | Apellidos del alumno |
| ${ALUMNOS[].NIF} | Nif del alumno |
| ${ALUMNOS[].FIRMA} | Firma del alumno |

Comportamiento por tipo de documento:

- DOCX: se repite la fila o bloque de la plantilla por cada alumno de la lista.

- PDF con cupo fijo: se usan marcas indexadas (ALUMNO_1_NOMBRE, ALUMNO_2_NOMBRE, etc.).

- PDF dinámico: se genera primero el DOCX intermedio y luego se convierte a PDF.

# 4. Estimación de Horas y Presupuesto

| Bloque | Descripción | Horas estimadas | Precio (50–65 €/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Integración con BD + generación por templateId/courseId + marcas alumnos + validaciones | 52–72 h | 2.600 € – 4.680 € |
| B | API cursos externos + sesiones + tutor + alumnos por sesión + asistencia + API key | 80–120 h | 4.000 € – 7.800 € |
| TOTAL | Bloques A + B | 132–192 h | 6.600 € – 12.480 € + IVA |

Todos los precios son en euros y están sujetos a IVA del 21 % vigente en España.

# 5. Plazos Orientativos

- MVP operativo: 3–5 semanas desde la confirmación del encargo.

- Versión robusta (idempotencia, auditoría, reintentos, trazabilidad): 5–8 semanas.

# 6. Supuestos y Exclusiones

- Existe acceso estable y documentado a la BD de cursos, alumnos y firmas.

- El motor de firma para DOCX/PDF actual se reutiliza sin modificación de arquitectura.

- Ambientes, CI/CD y despliegue en producción NO están incluidos en esta cifra.

- Cualquier cambio de alcance acordado posteriormente se presupuestará por separado.

# 7. Hitos de Pago Propuestos

| Hito | Porcentaje | Condición |
| --- | --- | --- |
| Inicio | 30 % | Firma del acuerdo y confirmación del acceso a BD |
| Entrega MVP (Bloque A) | 40 % | Entrega funcional del Bloque A en entorno de pruebas |
| Entrega final (Bloque B) | 30 % | Entrega y aceptación del Bloque B en producción |

# 8. Aceptación

Si este presupuesto es de tu conformidad, responde a este correo indicando tu aceptación o propón los ajustes que consideres oportunos.

| Firma del proveedor | Firma del cliente |
| --- | --- |
| _______________________ | _______________________ |